|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÄNDRING Betonglagningar i hisschakt/ byte av hiss –  Prilyckegatan 89 |  | Göteborg 2022-05-30 |
| Då Kone har leveransproblem med material för hissbytet så är vi tvungna att skjuta fram bytet av hissen.  Arbetet kommer i stället att pågå mellan 5/9 till 3/10.  Lagning som utförs av PSAB med hisschaktet kommer fortfarande att ske enligt tidigare planerat, onsdag 1/6 till fredag eftermiddag 3/6.  Hissen tas ur bruk dessa dagar men sätts i gång igen efter avslutat arbete på fredag eftermiddag.  Under tiden så kommer hissen på Prilyckegatan 87 att vara i fullt bruk som vanligt.  Preliminärtidplan enligt nedan  Prilyckegatan 105 & Lillekärr Södra 166 (stängs av för betonglagning 13/6 – 20/6) och 8/8 – 5/9 för byte av hiss  Prilyckegatan 89 – 1/6 till 3/6 för betonglagning därefter 5/9 till 3/10 & Prilyckegatan 93 – 5/9 till 3/10  Har ni frågor/funderingar är ni välkomna att kontakta mig.  Med vänlig hälsning  Riksbyggen  Christian Stefansson  Tfn: 031 - 704 55 98  Christian.Stefansson@riksbyggen.se  På uppdrag av Göteborgshus 38 styrelse |  |  |
|  |
|  |
|  |